План проекта



# Введение

Yandex.Disk for WP7 призван обеспечить пользователя повседневным функционалом для работы с сервисом Яндекс.Диск, и предоставлять следующий базовый функционал:

1. Копировать свои файлы на телефон (IsolatedStorage)
2. Копировать файлы с телефона (IsolatedStorage) в интернет-хранилище
3. Открывать текстовые файлы с телефона, просматривать картинки, открывать файлы мультимедиа
4. Создавать файлы/папки в интернет-хранилище и локально.
5. Отправка файлов из локального хранилища в сервис SkyDrive

Проект должен быть реализован в течение 5 месяцев.

Бюджет проекта: 257 тыс. 523 руб.

Конечный ПП не должен выделятся из общего интерфейса WP7.

# Организация выполнения

Для выполнения проекта будет сформирована команда, включающая

* Руководителя проекта.
* Программиста (С#/Silverlight).
* Тестировщика.

Каждый участник будет проходить собеседование с руководителем проекта, кроме того, кандидат на роль программиста получит ТЗ, чтобы выявить его способность к решению поставленной задачи, а кандидат на роль тестировщика будет выявлять недочёты в одном из выполненных ТЗ, чтобы определить степень его профессиональной пригодности.

# Анализ рисков

1. Недостаточная квалификация участников проекта: можно решить привлечением дополнительного персонала
2. Нехватка изначального бюджета при возникновении пункта 1): при острой нехватке средств, и отсутствием возможности увеличить расходы, решается увольнением персонала, чей квалификации не достаточно (в сроки подобный момент заложен изначально)
3. Выход WP8: предварительный спрос на WP8 весьма велик, приложения WP 7.5 автоматически адаптируются под WP8 на сервере WP market -> увеличение рынка
4. Малая распространённость платформы WP 7.5: меньше конкуренция, спрос увеличиться к завершению проекта
5. Ограничения WP 7.5 на работу с файлами: потребуется использовать сторонние онлайн сервисы

# Необходимые ресурсы

* Microsoft VisualStudio 2010
* Microsoft Windows Phone SDK 7.1
* Nokia Lumia 800
* 2xNoteBook HP Pavilion g6

# Основные этапы и вехи

* Концепция системы
* Цели и содержание этапов
* Первый прототип
* Первая версия продукта
* Финальная версия продукта

# График работ

1. Выработка концепции: 2 недели; руководитель проекта
2. Планирование: 3 недели; руководитель проекта
3. Разработка: 2 месяца 1 неделя; программист, руководитель проекта
4. Доработка: 1 месяц; программист, руководитель проекта, тестировщик
5. Внедрение: 2 недели; руководитель проекта, программист

# Механизмы мониторинга и контроля

Отчёт предоставляется по достижению середины срока каждого из пункта графика работ, отчёт составляет непосредственно руководитель проекта на основе промежуточных отчётов исполнителей.

Отчёт должен содержать в себе прогресс работы в процентном соотношении для конкретного этапа, расход средств, краткий список реализованного.

Отчёт должен содержать в себе прогресс работы в процентном соотношении для конкретного этапа, прогресс работы в процентном соотношении внутренних задач, полный список реализованного, возникшие проблемы и возможные пути их решения.